ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Mindful Money

Wellness-first платформа учёта личных финансов

Версия документа: 1.0

Целевая аудитория: young adults 22–35 лет

Платформа: Web-first (desktop + адаптив)

Визуальный язык: Glassmorphism / Liquid Glass

Модель монетизации: Freemium (Pro через 30 дней)

Документ содержит: продуктовое видение, конкурентный анализ, полную UX/UI-систему с glassmorphism-токенами, motion-design принципы, функциональные требования (MoSCoW), формулы расчётов, архитектуру AI-движка, технический стек, 6-спринтовую дорожную карту и критерии приёмки.

# Executive Summary

Mindful Money — веб-платформа учёта личных финансов нового поколения, построенная на принципе financial wellness. В отличие от существующих трекеров расходов, которые оперируют жёсткой критикой и красными предупреждениями, Mindful Money ведёт с пользователем мягкий, уважительный диалог о его деньгах, помогая выстроить здоровые привычки без чувства вины и тревоги.

### Что мы строим

Платформу, в которой пользователь вводит доходы и расходы вручную, получает динамические визуализации (ежедневно / еженедельно / ежемесячно / квартал / год / за всё время), анализ паттернов, мягкие AI-инсайты в ленту при обнаружении закономерностей, управление бюджетами и целями накоплений, трекинг подписок и мультивалютность.

### Чем мы отличаемся от Copilot Money, Monarch, YNAB, Rocket Money

- Tone of voice: мы не говорим «ты тратишь слишком много» — мы говорим «если сохранять такой ритм, на конец месяца останется X ₽; это точка вашего выбора».

- Визуальный язык 2026: Liquid Glass / Glassmorphism с мягкими градиентами, радиусами 16–28px, spring-анимациями 150–400ms.

- AI в режиме push-инсайтов: не чат, не навязчивые уведомления, а спокойная лента наблюдений, появляющихся сами при обнаружении паттернов.

- Behavioral insights вместо жёстких бюджетов: мы показываем тренды, соотношения, траектории — и предлагаем, а не указываем.

- Принципиально без dark patterns: никакой манипуляции, FOMO, красных цифр по умолчанию, давления на эмоции. Это позиция продукта.

### MVP (Release 1)

- Ручной ввод доходов и расходов, smart-категоризация (с AI-подсказкой)

- Графики всех временных горизонтов + Sankey-диаграмма потоков

- AI push-инсайты в ленту (до 3 в неделю, мягкий тон)

- Бюджеты и цели накоплений (flexible, не envelope)

- Трекинг подписок и регулярных платежей

- Мультивалютность с авто-конвертацией по актуальным курсам

- Freemium-модель: Free (базовый учёт) vs Pro (AI + глубокая аналитика + экспорт)

### Рекомендованный стек

- Frontend: Next.js 15 (App Router) + React 19 + TypeScript 5 + Tailwind CSS v4

- UI-компоненты: shadcn/ui (vendored, на Radix UI) + кастомный Glass-layer

- Анимации: Motion (Framer Motion v11+) + CSS transforms + spring-физика

- Графики: Recharts (линии, бары, донаты) + D3.js (Sankey, кастомные визуализации)

- Backend: Node.js (NestJS) + PostgreSQL + Redis + Prisma ORM

- AI: Anthropic Claude API / OpenAI GPT-4o для генерации инсайтов + собственный rule-based слой для детекции паттернов

- Auth: Clerk или Supabase Auth (OAuth + email + magic link)

- Hosting: Vercel (frontend) + Railway или AWS ECS (backend)

- Аналитика: PostHog (self-hosted, privacy-first)

### Ключевые метрики успеха

- D7 retention ≥ 40%, D30 retention ≥ 20% (верхняя граница категории)

- Среднее количество сессий в неделю ≥ 4 на активного пользователя

- Conversion Free → Pro ≥ 5% за 30 дней после активации

- NPS ≥ 50 (критичный показатель для wellness-позиционирования)

- Self-reported financial stress: снижение у ≥ 60% пользователей через 3 месяца (in-app опросы)

- Average insight engagement rate ≥ 35% (пользователь открыл карточку инсайта)

Философия продукта одной фразой Мы не хотим, чтобы пользователь боялся открывать приложение. Мы хотим, чтобы он открывал его так же легко, как погодное: быстро, спокойно, с чувством контроля — без стыда и без тревоги.

# Оглавление

Документ состоит из 12 содержательных разделов и блока приложений. Суммарный объём рассчитан на команду из PM + UX-лид + UI-дизайнер + 2 frontend + 2 backend + QA + DevOps.

Раздел 1. Продуктовое видение и философия wellness

Раздел 2. Целевая аудитория и пользовательские персоны

Раздел 3. Конкурентный анализ

Раздел 4. UX/UI — дизайн-система 2026

Раздел 5. Motion-design и анимации

Раздел 6. Информационная архитектура и user flows

Раздел 7. Функциональные требования (MoSCoW)

Раздел 8. Математика: формулы и расчёты

Раздел 9. AI-движок поведенческих инсайтов

Раздел 10. Техническая архитектура

Раздел 11. Дорожная карта и бюджет трудозатрат

Раздел 12. QA, критерии приёмки, accessibility

Приложения: wording-guide, copy-кит, референсы

# Раздел 1. Продуктовое видение и философия wellness

## 1.1. Проблема, которую мы решаем

Сегодня люди 22–35 лет живут в парадоксе: у них больше финансовых инструментов, чем когда-либо в истории, но субъективно их финансовое состояние кажется хуже, чем у предыдущих поколений. Инфляция, нестабильность, subscription-fatigue, impulsive online shopping, BNPL — всё это создаёт постоянный фоновый стресс.

Существующие трекеры финансов усугубляют эту проблему, а не решают её. Они используют язык бухгалтерии: «превышение бюджета», «дефицит», «отклонение от плана». Они окрашивают цифры в красный при малейшем перерасходе. Они упрекают. В результате пользователь либо забрасывает приложение в первую неделю, либо получает дозу стыда каждый раз, когда открывает его — и всё равно забрасывает, только позже.

## 1.2. Что такое financial wellness

Financial wellness — это не про максимизацию накоплений и не про строгую дисциплину. Это состояние, в котором человек:

- Понимает, куда уходят его деньги, без необходимости изучать таблицы

- Чувствует контроль над своими финансовыми решениями — даже если они не идеальны

- Может спокойно принимать решения о тратах, не испытывая чувства вины за радость

- Имеет реалистичные цели накоплений, к которым движется с комфортной скоростью

- Не боится открывать своё приложение для учёта финансов

## 1.3. Принципы продукта — the Mindful Money manifesto

### Принцип 1. Уважение вместо управления

Наш AI не говорит пользователю, что ему делать. Он показывает, что он делает, и предлагает подумать. Финальное решение всегда за пользователем, и мы не обесцениваем его решения — даже если считаем их неоптимальными.

### Принцип 2. Спокойствие вместо тревоги

Цветовая палитра, копирайтинг, анимации — всё выстроено так, чтобы приложение не генерировало стресс. Красный цвет используется ТОЛЬКО для критических ошибок системы, НИКОГДА — для отображения расходов или «плохих» цифр. Предупреждения формулируются как наблюдения, а не как обвинения.

### Принцип 3. Мягкие нуджи вместо жёстких ограничений

Вместо «Вы превысили бюджет на еду» мы пишем: «Вы потратили на кофе 4200 ₽ за эту неделю. Если сохранить такой ритм до конца месяца, выйдет около 16 800 ₽. Это ваш выбор — мы здесь, чтобы помочь его осознать».

### Принцип 4. Прогресс, а не идеальность

Мы не требуем от пользователя категоризовать каждую транзакцию или строго следовать бюджету. Даже частичное использование приложения приносит ценность. Geometrie progress-bar начинается с 1% и медленно растёт — нет нулевой точки провала.

### Принцип 5. Данные пользователя — собственность пользователя

Полный экспорт в любой момент (CSV, JSON). Удаление аккаунта с полным стиранием данных за 30 секунд. Ни при каких обстоятельствах мы не передаём финансовые данные третьим сторонам. Аналитика полностью анонимизирована и агрегирована.

## 1.4. Non-goals — что мы НЕ делаем

- Не превращаем финансы в игру. Геймификация допустима в гомеопатических дозах, но не в форме «окунь в стрессу за лайки».

- Не навязываем инвестиционные продукты. Мы — нейтральный инструмент, не партнёр банков и брокеров (в v1).

- Не собираем эмоциональные данные без явного запроса. Никаких mood-трекеров по умолчанию.

- Не показываем рекламу. Никогда. Это принципиальная позиция: рекламная модель конфликтует с wellness-миссией.

- Не автоматизируем импорт транзакций из банков в MVP — это добавит сложности (OAuth с банком, compliance, работа с Plaid/Tink), осилимим позже.

Как мы понимаем, что принцип работает Если пользователь, увидев наш инсайт о больших тратах на кофе, не чувствует стыда, а думает «да, логично, приму к сведению» — мы попали в тон. Если чувствует раздражение или вину — мы промахнулись и переписываем copy.

# Раздел 2. Целевая аудитория и пользовательские персоны

## 2.1. Демография основной ЦА

Продукт строится для young adults 22–35 лет — поколение, переросшее из зумеров в раннюю зрелость. Это аудитория с высокой цифровой грамотностью, высокими эстетическими требованиями к интерфейсам и при этом с реальными финансовыми стрессами: инфляция, нестабильность доходов, кредиты, BNPL-задолженности, растущая арендная плата.

### Базовые характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Возраст | 22–35 лет (ядро: 25–32) |
| Гендер | Паритет (50/50), без перекосов |
| География | Крупные и средние города, русскоязычный рынок, потенциал global roll-out |
| Доход | От 50 000 ₽ до 400 000 ₽ в месяц (широкий спектр: джуны — синьоры) |
| Тип занятости | Офисная работа, удалёнка, фриланс, смешанный доход |
| Уровень цифровой грамотности | Высокий. Используют Notion, Figma, Arc/Chrome, Spotify, подписки |
| Finance literacy | Средний. Слышали о FIRE, 50/30/20, но не применяют строго |
| Отношение к приложениям | Удаляют раздражающие. Ценят тишину, эстетику, уважение к вниманию |

## 2.2. Персоны

### Персона 1. Аня, 27 — продуктовый дизайнер

Живёт в Москве, арендует студию. Зарплата 180 000 ₽ netto. Активная в соцсетях, критически настроена к любому интерфейсу. Пользовалась CoinKeeper, удалила за 2 недели, потому что «раздражал красным каждый раз, когда покупала кофе».

Финансовая боль: не понимает, куда уходит «ещё 40–50 тысяч» в конце каждого месяца. Хочет копить на первый взнос по ипотеке через 3 года, но накопления не растут. Чувствует тревогу каждый раз, когда смотрит на банковский баланс.

Что Аня ожидает от продукта: «Красивый, спокойный интерфейс. Чтобы не нужно было думать, что ввести в графу. Чтобы раз в неделю получать короткий инсайт — вроде “заметили вот что”, а не лекцию. И чтобы мои данные были мои — я продуктовый дизайнер, я знаю, что такое dark patterns».

### Персона 2. Артём, 31 — middle-разработчик на фрилансе

Живёт в Казани, свой бизнес + контракты с западными клиентами. Доход в рублях и долларах, нестабильный — от 150 000 до 450 000 ₽ в месяц. Тратит много на подписки (GitHub, Figma, JetBrains, Cursor, Midjourney, Spotify, Notion, YouTube Premium, ChatGPT Plus, Claude Pro, Linear).

Финансовая боль: не знает реальную сумму ежемесячных подписок. Не понимает, сколько он «реально зарабатывает» в среднем за квартал после всех налогов и колебаний курса. Боится, что если сделать честный подсчёт, окажется, что работает много — а свободных денег мало.

Что Артём ожидает от продукта: «Мультивалютность без боли. Визуализация подписок. Честные графики — я разработчик, я увижу, если данные вывернуты. Keyboard shortcuts. Тёмная тема по умолчанию. И чтобы не впаривали мне кредиты».

### Персона 3. Марина, 24 — маркетолог

Живёт в Санкт-Петербурге, снимает квартиру с парнем. Её зарплата 95 000 ₽, у парня — 140 000. Ведут общие счета в уме. Хотят копить на путешествия и свадьбу в следующем году.

Финансовая боль: они с парнем ссорятся раз в месяц, когда приходит срок платить за аренду и считают расходы — всегда выясняется, что кто-то «потратил больше». Нет объективной картины. Марина чувствует, что это не про деньги, а про доверие.

Что Марина ожидает от продукта (в v2, не v1): «Совместный режим для пары. Без обвинений. Чтобы приложение не стало ещё одним поводом для ссор, а наоборот — нейтральной площадкой, где мы видим ситуацию вместе».

## 2.3. Jobs-to-be-Done

Для команды важно видеть продукт не только через персоны, но и через задачи, которые пользователь «нанимает» приложение выполнять.

| JTBD | Формулировка |
| --- | --- |
| JTBD-1 | Когда у меня в голове беспорядок с финансами, я хочу за 30 секунд увидеть, куда ушли деньги, чтобы перестать тревожиться |
| JTBD-2 | Когда я думаю о крупной покупке, я хочу понять, как она отразится на моём бюджете, чтобы принять решение без вины |
| JTBD-3 | Когда я хочу копить на цель (отпуск, ипотека), я хочу видеть реалистичный прогресс, чтобы не сдаться |
| JTBD-4 | Когда у меня странный месяц финансово, я хочу понять паттерн, чтобы в следующий раз ожидать его |
| JTBD-5 | Когда у меня несколько валют, я хочу видеть единую картину, чтобы не считать в голове |
| JTBD-6 | Когда у меня слишком много подписок, я хочу увидеть все одним списком, чтобы честно решить, что оставить |

# Раздел 3. Конкурентный анализ

## 3.1. Основные игроки 2026 года

По состоянию на 2026 год после закрытия Mint в 2024 году категория personal finance management консолидировалась вокруг трёх платных игроков (Copilot, Monarch, YNAB) и нескольких нишевых решений. Ни один из них не позиционирует себя как wellness-продукт — и это наша ключевая возможность.

| Продукт | Сильные стороны | Слабые стороны | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Copilot Money | Лучший дизайн в категории (Apple Design Award 2024). Смоут AI-категоризация. Тёмная тема премиум. | Только Apple (iOS/Mac). Нет Android, нет web. Нет envelope-budgeting. | $95/год ($7.92/мес) |
| Monarch Money | Кросс-платформенность (iOS + Android + web). Совместный режим для пар. Инвестиции + бюджет. | Дизайн утилитарный, не вдохновляющий. Интерфейс «функциональный». | $99.99/год |
| YNAB | Envelope-методология (zero-based budgeting). Сильное обучающее комьюнити. | Жёсткая дисциплина. Выглядит как таблица. Высокий порог входа. | $109/год |
| Rocket Money | Отмена подписок одним тапом. Автоматизация. | Ориентирован на США. Модель с трекингом-за-деньги. | От $4 до $12/мес |
| Lunch Money | Сильная community. CSV-импорт. Крипта. | Нишевый продукт, сложная кривая обучения. | $10/мес |
| PocketGuard | «Safe to spend» — простая метрика свободных денег. | Без глубокой аналитики. | $7.99/мес |

## 3.2. Что мы забираем у Copilot Money

- Качество визуального исполнения. Главный тезис всех обзоров Copilot: «Это единственное финансовое приложение, которое хочется открывать».

- Плавные анимации между состояниями (смена месяцев в charts, tap-to-expand donut chart).

- Автокатегоризация, которая учится на правках пользователя.

- Отсутствие рекламы и продажи данных как принципиальная позиция.

## 3.3. Что мы забираем у Monarch

- Кросс-платформенность — хоть мы и web-first, но с адаптивом на мобильный (PWA).

- Forward-looking cash flow forecasting — показываем не только прошлое, но и прогноз будущего при текущих паттернах.

- Concept совместного режима (для v2).

## 3.4. Что мы НЕ забираем (сознательный отказ)

- Envelope-budgeting от YNAB — слишком жёсткая методология, противоречит wellness-подходу.

- Агрессивную монетизацию Rocket Money — подписочные продажи через страх.

- Переусложнённые инвестиционные дашборды — не наша аудитория в v1.

- Красно-зелёную цветовую кодировку для расходов/экономии — пересматриваем полностью.

## 3.5. Наше уникальное позиционирование

Positioning statement Для young adults 22–35, которые хотят понимать свои финансы, но не хотят чувствовать себя виноватыми — Mindful Money это веб-платформа учёта личных финансов, которая показывает паттерны расходов через спокойные, красивые визуализации и мягкие AI-инсайты — в отличие от Copilot Money, Monarch и YNAB, мы построены на принципах wellness-дизайна и принципиально отказываемся от языка упрёка, красной цветовой кодировки и dark patterns.

## 3.6. Feature matrix

| Функция | Copilot | Monarch | YNAB | Mindful |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ручной ввод операций | Да | Да | Да | Да (v1) |
| Автоимпорт из банка | Plaid | Plaid | Plaid | v2 |
| Бюджеты | Category | Flexible | Envelope | Flexible (v1) |
| Цели накоплений | Да | Да | Ограниченно | Да (v1) |
| Подписки трекинг | Да | Да | Нет | Да (v1) |
| Мультивалютность | Ограниченно | Да | Нет | Да (v1) |
| AI-инсайты | Частично | Базовые | Нет | Да (центральная фича) |
| Совместный режим | Нет | Да | Нет | v2 |
| Sankey-диаграмма | Нет | Нет | Нет | Да (v1) |
| Wellness tone | Нейтральный | Нейтральный | Дисциплинирующий | Wellness (уникум) |
| Dark mode | Да | Да | Да | Да + адаптивная |
| Платформы | iOS/Mac | iOS/Android/web | iOS/Android/web | Web + PWA |

# Раздел 4. UX/UI — дизайн-система 2026

## 4.1. Визуальный язык: Liquid Glass / Glassmorphism

Базовая визуальная метафора продукта — стекло. После возвращения glassmorphism в 2026 году (особенно после представления Apple Liquid Glass в iOS 26), этот язык стал системным, а не трендовым. Мы используем его осознанно и сдержанно: каждый glass-слой имеет функциональное назначение — разделение иерархии, фокус внимания, ощущение глубины — а не декоративное.

### Ключевые характеристики нашего glass-layer

- Полупрозрачные панели: rgba(255,255,255,0.08) на тёмном фоне, rgba(255,255,255,0.55) на светлом.

- Backdrop blur: 16–24px для карточек, 32–48px для модальных окон. Не более — иначе теряется читаемость.

- Тонкая рамка: 1px rgba(255,255,255,0.12) сверху-слева (имитация refracted light).

- Мягкие тени: box-shadow: 0 8px 32px rgba(20,20,40,0.08) + внутренняя тень для «стеклянного» ощущения.

- Адаптивный tint: цвет стекла слегка подстраивается под доминирующий цвет фона (как в iOS 26 Liquid Glass).

### Где мы применяем glass (правила)

- ДА: dashboard cards, модальные окна, floating navigation, widget panels, notification center.

- НЕТ: длинные формы (ввода), таблицы с данными, текст-хэви страницы (settings, legal).

## 4.2. Цветовая палитра

Палитра отстроена от двух принципов: (1) нейтральная фоновая база для спокойствия, (2) осмысленные акценты, где цвет несёт смысл.

### Light mode (основной по умолчанию, потому что спокойнее воспринимается утром)

| Токен | Hex | Использование |
| --- | --- | --- |
| --bg-primary | #FAFAFE | Основной фон приложения |
| --bg-secondary | #F5F3FF | Фон вторичных зон (sidebar, modal) |
| --glass-tint | rgba(255,255,255,0.55) | Цвет glass-поверхностей |
| --text-primary | #1A1A2E | Основной текст |
| --text-secondary | #6B7280 | Подписи, метки, second line |
| --accent-primary | #7C6FE8 | Primary action, active state |
| --accent-mint | #4ECDC4 | Positive signals (накопления, прогресс) |
| --accent-peach | #FFB4A2 | Neutral attention (подписка близка к отмене) |
| --accent-sky | #A5B4FC | Information, soft links |
| --critical | #EF4444 | ТОЛЬКО errors системы, никогда для расходов |

### Dark mode (автопереключение по времени / system preference)

| Токен | Hex | Использование |
| --- | --- | --- |
| --bg-primary | #0F0E1A | Основной фон |
| --bg-secondary | #16142A | Sidebar, modal |
| --glass-tint | rgba(255,255,255,0.06) | Glass-поверхности |
| --text-primary | #F5F3FF | Основной текст |
| --text-secondary | #A1A1AA | Подписи |
| --accent-primary | #A78BFA | Primary action (светлее для контраста) |
| --accent-mint | #5EEAD4 | Positive signals |
| --accent-peach | #FDBA74 | Neutral attention |
| --accent-sky | #93C5FD | Information |
| --critical | #F87171 | Только errors |

### Semantic усиление — не используем RED-GREEN для денег

Критически важный пункт: мы НЕ окрашиваем расходы в красный и доходы в зелёный. Расходы нейтральны по цвету (обычный text-primary). Накопления и прогресс к цели — мятный (--accent-mint). Доходы и поступления — слегка голубой (--accent-sky). Это снимает эмоциональный груз с акта траты — что критично для wellness-подхода.

## 4.3. Типографика

### Семейства

- Inter (primary) — современный, отлично читаемый, variable font, бесплатный.

- Geist Mono (numbers + code) — для финансовых сумм используем моноширинный для tabular alignment.

- Альтернатива premium: Söhne от Klim Type Foundry, если бюджет позволяет.

### Typography scale

| Уровень | Размер | Weight | Line-height | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Display | 56px / 3.5rem | 600 | 1.1 | Hero numbers на dashboard (Net Worth, Total) |
| H1 | 40px / 2.5rem | 600 | 1.2 | Заголовки страниц |
| H2 | 32px / 2rem | 600 | 1.25 | Блоки внутри страницы |
| H3 | 24px / 1.5rem | 600 | 1.3 | Карточки |
| H4 | 20px / 1.25rem | 500 | 1.4 | Подзаголовки |
| Body Large | 18px / 1.125rem | 400 | 1.55 | Важные описания |
| Body | 16px / 1rem | 400 | 1.6 | Основной текст |
| Caption | 14px / 0.875rem | 400 | 1.5 | Метки, timestamps |
| Micro | 12px / 0.75rem | 500 | 1.45 | Badges, footnotes |
| Numeric Display | 48px Geist Mono | 500 | 1.1 | Основная сумма в дашборде |
| Numeric Body | 16px Geist Mono | 500 | 1.5 | Суммы в транзакциях |

## 4.4. Spacing и радиусы

Используем 4-point grid (4/8/12/16/20/24/32/40/48/64/80/96/128px). Это стандарт индустрии 2026.

### Radii (закругления)

- 4px — микроэлементы (badges, tags)

- 8px — inputs, small buttons

- 12px — standard buttons

- 16px — стандартная карточка

- 20px — большие glass-панели

- 28px — floating FAB, круглые элементы управления

- 999px — pill-shaped (tabs, chips)

## 4.5. Grid и breakpoints

| Breakpoint | Ширина | Grid columns | Gutter | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mobile | ≥ 360px | 4 | 16px | PWA, ≥5 таргет |
| Tablet | ≥ 768px | 8 | 20px | Sidebar свёрнут |
| Laptop | ≥ 1024px | 12 | 24px | Sidebar развёрнут |
| Desktop | ≥ 1440px | 12 | 32px | Основной desktop |
| Wide | ≥ 1920px | 12 (max 1680) | 32px | Контент ограничен 1680px, центрирован |

## 4.6. Каталог компонентов

Все компоненты строятся поверх shadcn/ui (vendored в проект, на Radix UI primitives). Полный список (минимум для MVP):

### Базовые (shadcn)

- Button (primary, secondary, ghost, link, icon)

- Input (text, number, email, currency, date)

- Select, Combobox, DatePicker, Popover, Dropdown

- Dialog, Sheet (drawer), AlertDialog

- Tabs, Accordion, Toggle, Switch, Checkbox

- Toast, Tooltip, HoverCard

- Skeleton loaders, Progress, Spinner

- Command (Cmd+K palette) — обязательно, это must-have для 2026

### Кастомные (наши)

- GlassCard — основной контейнер с backdrop-filter

- TransactionRow — строка операции с inline-edit

- CategoryChip — pill с иконкой и цветом категории

- MoneyInput — специальный input с форматированием сумм и выбором валюты

- CurrencyConverter — виджет с live-курсом

- InsightCard — карточка AI-инсайта (с нашим уникальным tone-of-voice)

- BudgetBar — горизонтальный прогресс-бар для бюджета

- GoalCard — карточка цели накоплений

- SubscriptionRow — строка с регулярным платежом и прогнозом следующей даты

- SankeyFlow — D3-компонент визуализации потоков

- CalendarHeatmap — календарь-heatmap по активности/тратам

- NumericDisplay — большая цифра с анимацией счётчика

## 4.7. Dark patterns — чего мы не делаем

Wellness-позиционирование требует явного отказа от манипулятивных паттернов, распространённых в финтехе:

- Никаких красных цифр по умолчанию — ни для сумм трат, ни для остатков.

- Никаких push-уведомлений с эмоциональными триггерами («Ты опять перерасходовал!»).

- Никаких принудительных рейтингов/отзывов, всплывающих каждые 3 дня.

- Никакой геймификации с «стрит-кос» (7-day streaks), которые ломаются и вызывают фрустрацию.

- Никаких FOMO-промо («Скидка 50% на Pro только сегодня!»).

- Никакой сравнительной аналитики типа «Вы тратите на кофе больше 72% ваших друзей» — это социальное давление.

- Кнопка отмены подписки доступна за 1 клик из настроек, никаких «для отмены позвоните».

# Раздел 5. Motion-design и анимации

## 5.1. Философия анимации

Анимация в Mindful Money несёт три функции и только три:

- Обратная связь: подтверждение, что действие пользователя зарегистрировано (тап, свайп).

- Пространственная ориентация: показать, откуда и куда двигается элемент (раскрытие карточки, переход между экранами).

- Эмоциональный тон: легкая «живость» интерфейса — но никогда не отвлечение.

Если анимация не выполняет одну из этих трёх функций — её не должно быть. Это критичный принцип: wellness-интерфейс не может быть «шумным».

## 5.2. Технический стек анимаций

- Motion (бывший Framer Motion) v11+ — основная библиотека для React

- CSS transforms + transitions — для простых hover/focus состояний (дешевле по CPU)

- View Transitions API — для переходов между страницами (с фолбэком)

- Lottie (только в очень ограниченных местах: celebrations, empty states)

## 5.3. Кривые и тайминги

### Базовые easing curves

| Название | Cubic-bezier | Использование |
| --- | --- | --- |
| ease-out-standard | (0.33, 1, 0.68, 1) | Появление элементов (cards, modals) |
| ease-in-standard | (0.32, 0, 0.67, 0) | Исчезновение, dismiss |
| ease-in-out-standard | (0.65, 0, 0.35, 1) | Переходы между состояниями |
| ease-soft-spring | spring(stiffness: 200, damping: 25, mass: 1) | Natural motion для карточек |
| ease-gentle-spring | spring(stiffness: 120, damping: 20, mass: 0.8) | Мягкие жесты, drag-and-drop |
| ease-emphasis | (0.22, 1, 0.36, 1) | Важные CTA, celebration |

### Длительности

| Тип | Длительность | Пример |
| --- | --- | --- |
| Instant | 0ms | Focus ring появление |
| Fast | 120–180ms | Hover, button press |
| Standard | 200–300ms | Dropdown, tooltip, card hover |
| Slow | 350–500ms | Page transition, modal open |
| Expressive | 600–800ms | Celebration (достижение цели) |
| Do NOT use | >1000ms | Никогда — пользователь будет ждать |

## 5.4. Каталог ключевых анимаций

### Появление элементов (mount)

- Fade-in + slight Y-offset (20px → 0) за 300ms, ease-out-standard.

- Список карточек — staggered animation, delay 40ms между карточками. Макс. 8 карточек в stagger, дальше без задержки.

- Dashboard numbers — count-up animation за 600ms, ease-emphasis.

### Ввод транзакции (happy-path micro-celebration)

Пользователь добавил расход → мягкое сжатие кнопки «Добавить» (scale 0.96 → 1) за 120ms → карточка новой транзакции появляется сверху списка с fade+slide-down за 300ms → соответствующая категория в donut chart плавно увеличивает свою долю за 400ms → итоговая сумма за день внизу обновляется count-up за 350ms. Никаких салютов, никаких галочек на весь экран.

### Достижение цели накоплений

Единственное место, где допустима чуть более выраженная анимация. При достижении цели: progress-bar дотекает до 100% за 800ms (ease-emphasis), карточка slight-scale 1.02 → 1 с лёгкой glow-подсветкой, Lottie-иконка конфетти мягкого цвета (не яркого) играет 1 раз. В copy — «Цель достигнута. Это ваш результат».

### Переходы между страницами

- View Transitions API: fade + subtle vertical slide (содержимое-центр едет вверх на 8px при выходе, новое появляется снизу)

- Длительность: 250ms

- Fallback для браузеров без поддержки: просто opacity-fade 200ms

### Графики (charts)

- Первое появление line chart — линия «рисуется» слева направо за 800ms, затем точки появляются staggered по 30ms.

- Смена периода (неделя → месяц) — бары и линии морфят позиции за 400ms spring.

- Tooltip hover — fade+scale 0.95→1 за 150ms.

- Donut chart — сектора анимированы по очереди (20ms задержка), круговая анимация от 0° до финального угла за 600ms.

### Glass surfaces — живое стекло

Ключевой приём 2026: glass-панель слегка реагирует на движение курсора — highlight-градиент смещается в сторону курсора на 8–12px. Это эффект Liquid Glass, вдохновлённый iOS 26. Реализация: CSS custom properties + mousemove handler с RAF-throttle.

## 5.5. Обязательные правила

- prefers-reduced-motion: MUST be respected. Все анимации должны иметь fallback на instant-state.

- Ни одна анимация не должна блокировать ввод. Пользователь может кликнуть в любой момент — и анимация прервётся.

- Ни одна анимация не должна идти дольше 1 секунды (кроме celebration, макс 800ms).

- Анимируем ТОЛЬКО transform и opacity (для performance). Никогда — width/height/top/left/margin.

- will-change используется точечно — только на элементах, которые точно будут анимироваться, и снимается после.

- 60fps на устройствах уровня MacBook Air M1 / iPhone 12. Тестируем через DevTools Performance panel.

Anti-pattern, который мы не делаем Бесконечно двигающиеся gradient backgrounds, плавающие bubbles, летающие монетки, скачущие иконки — всё это стресс-индукторы. В финансовом wellness-продукте это категорически запрещено.

# Раздел 6. Информационная архитектура и user flows

## 6.1. Карта верхнего уровня

Приложение строится вокруг единого dashboard, из которого доступны все основные действия. Навигация двухуровневая: левая боковая панель (5 основных разделов) + контекстные tab-ы внутри страниц.

### Основные разделы

| Раздел | Что содержит | Приоритет в MVP |
| --- | --- | --- |
| Dashboard (Home) | Сводка: net flow за период, последние операции, AI-инсайты, активные бюджеты, прогресс целей | MUST |
| Transactions | Лента всех операций с фильтрами: период, категория, валюта, тип, поиск. Inline-редактирование | MUST |
| Insights | Расширенная аналитика: Sankey, breakdown, trends, comparisons, calendar heatmap | MUST |
| Goals | Цели накоплений с прогрессом и прогнозом даты достижения | MUST |
| Subscriptions | Все регулярные платежи с прогнозом следующего списания | MUST |
| Budgets | Плоские (flexible) бюджеты по категориям | MUST |
| Settings | Профиль, валюты, категории, экспорт, безопасность, подписка | MUST |

## 6.2. Глобальные элементы интерфейса

- Sidebar (слева, сворачиваемый в иконки) — основная навигация

- Top bar — выбор периода (Day/Week/Month/Quarter/Year/All-time/Custom), поиск, notification center

- FAB (floating action button) — всегда добавить расход/доход одним кликом (Cmd+N)

- Cmd+K palette — быстрый переход к любой функции и поиск по операциям

- Insight feed (правая боковая панель, сворачиваемая) — лента AI-инсайтов

## 6.3. Ключевые user flows

### Flow 1. Онбординг нового пользователя (first-run)

Цель онбординга — за 90 секунд довести пользователя до первой введённой операции и первого открытого dashboard. Без длинных туториалов.

- Приветственный экран: слоган + «Начать за 1 минуту». CTA: «Начнём»

- Выбор основной валюты (автоопределение по геолокации, можно изменить). До 3 дополнительных валют.

- Выбор приблизительного дохода в месяц — слайдер с деликатными диапазонами («50–100k», «100–200k»...). Этот шаг можно пропустить.

- Предлагаем 5 популярных категорий трат на выбор (в форме chips). Можно добавить свои позже.

- Показываем пустой dashboard с overlay: «Добавьте первую операцию — это займёт 10 секунд». CTA открывает модальное окно ввода.

- После первой транзакции — скрытый tooltip «Готово. Теперь вы увидите, как растёт ваша картина». Заканчиваем онбординг.

### Flow 2. Добавление расхода (happy path)

- Пользователь нажимает FAB или Cmd+N

- Открывается Sheet (drawer справа, glassmorphism) с фокусом на поле «Сумма»

- Вводит сумму — сразу видит форматирование (1 250 → 1 250 ₽) и выбранную валюту

- Вводит описание (например, «Espresso Starbucks») — AI-подсказка категории появляется справа от поля (например, chip «Кофе»). Можно принять в 1 клик, можно проигнорировать.

- По умолчанию дата — сегодня, можно изменить. Чекбокс «Повторяющаяся операция» разворачивает поля периодичности.

- CTA «Сохранить» (Cmd+Enter) — операция сохраняется, drawer закрывается, пользователь возвращается в dashboard. Карточка новой операции появляется сверху, donut chart обновляется.

### Flow 3. Просмотр аналитики за квартал

- Из Dashboard пользователь меняет период в top-bar на «Quarter»

- Все виджеты dashboard обновляются (числа count-up к новым значениям, графики переморфят)

- Пользователь переходит в Insights

- Видит: Sankey-диаграмму потоков «Доход → категории»; трендовые графики по топ-5 категориям; сравнение с предыдущим кварталом (без красно-зелёной кодировки — нейтральными стрелочками ↑↓ с серыми цифрами)

- Может кликнуть на любой блок для drill-down — например, «Еда» раскрывается в линейный график по дням + список топ-10 операций в этой категории.

### Flow 4. Создание цели накоплений

- Goals → «+ Новая цель»

- Вводит название («Отпуск в Грузию»), сумму (120 000 ₽), желаемую дату (июль 2026)

- Опционально: выбирает валюту, прикрепляет к категории «Путешествия»

- Мгновенно видит расчёт: «Нужно откладывать 14 400 ₽/мес». Расчёт базируется на разнице между сегодня и датой цели.

- Сохраняет — цель появляется на dashboard. В течение месяца AI отслеживает реальные «накопления» (разница доход−расход) и показывает прогноз: «При текущем ритме цель будет достигнута 12 августа — 4 недели позже плана. Это не критично, но может быть стоит подумать»

### Flow 5. Обнаружение инсайта о подписках

Этот flow — проактивный, от приложения к пользователю.

- AI-движок (background job, раз в сутки) анализирует повторяющиеся операции, находит 11 активных подписок на общую сумму 8 450 ₽/мес

- Публикует инсайт в ленту: «Мы заметили 11 подписок на 8 450 ₽ в месяц. Это 101 400 ₽ в год. Если хотите, посмотрим вместе»

- Пользователь кликает инсайт → переходит в раздел Subscriptions с уже отсортированным списком по сумме

- Может в один клик пометить подписку как «неактивная» (мы не отменяем её в банке — только в нашем трекинге), или отметить «пересмотрю позже»

## 6.4. Empty states

Критичный момент wellness-дизайна: пустые состояния должны поддерживать, а не упрекать.

- Dashboard до первой транзакции: «Здесь появится картина ваших финансов. Начнём с первой операции?»

- Transactions пустой: иллюстрация + «Тишина. Добавьте первую операцию — и лента заживёт»

- Goals пустой: «Цели — это не обязательство. Это ориентир. Создайте первую, когда захочется»

- Subscriptions пустой: «Пока мы не нашли повторяющиеся платежи. После нескольких месяцев данных здесь будет точнее»

- Insights пустой (первая неделя): «Инсайты появятся, когда накопится 7+ дней данных. А пока — вы можете исследовать операции вручную»

# Раздел 7. Функциональные требования (MoSCoW)

MoSCoW — методология приоритизации: Must have (MVP release 1), Should have (release 1 желательно), Could have (release 2), Won't have (не в ближайшие 12 месяцев). Каждая фича имеет уникальный ID для трекинга в Jira/Linear.

## 7.1. Аутентификация и онбординг

| ID | Фича | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| AUTH-01 | Email + Password регистрация с подтверждением | MUST |
| AUTH-02 | OAuth: Google, Apple | MUST |
| AUTH-03 | Magic link (passwordless) | SHOULD |
| AUTH-04 | 2FA через TOTP (Google Authenticator) | MUST |
| AUTH-05 | WebAuthn / Passkeys | SHOULD |
| AUTH-06 | Восстановление пароля через email-токен | MUST |
| AUTH-07 | Онбординг: 6 шагов за 90 секунд | MUST |
| AUTH-08 | Session management (Redis, rotation) | MUST |
| AUTH-09 | Подтверждение устройства при логине с нового браузера (email) | SHOULD |
| AUTH-10 | SSO для корпоративных клиентов | WON'T (v1) |

## 7.2. Управление операциями

| ID | Фича | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| TXN-01 | Ручной ввод расхода/дохода | MUST |
| TXN-02 | Редактирование операции inline (клик по строке) | MUST |
| TXN-03 | Удаление с подтверждением + soft-undo 10 сек | MUST |
| TXN-04 | Массовые действия (bulk edit категории, bulk delete) | SHOULD |
| TXN-05 | Повторяющиеся операции (ежедневно/нед/мес/год) | MUST |
| TXN-06 | Категоризация: manual + AI-подсказка | MUST |
| TXN-07 | Теги к операциям (свободный текст) | SHOULD |
| TXN-08 | Прикрепление фото чека | COULD (v1.5) |
| TXN-09 | Split-транзакции (одна операция — несколько категорий) | SHOULD |
| TXN-10 | Перевод между счетами (внутренний) | SHOULD |
| TXN-11 | Импорт из CSV | MUST |
| TXN-12 | Поиск по описанию и сумме | MUST |
| TXN-13 | Фильтры: период, категория, валюта, сумма от/до, тип | MUST |
| TXN-14 | Инлайн-конверсия валют при вводе | MUST |
| TXN-15 | Банковский импорт через Plaid/Tink/Salt Edge | WON'T (v2) |
| TXN-16 | OCR распознавания чеков | WON'T (v2) |

## 7.3. Категории

| ID | Фича | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| CAT-01 | 20 встроенных категорий с иконками и цветами | MUST |
| CAT-02 | Создание кастомных категорий | MUST |
| CAT-03 | Иерархия: родительская → подкатегория (2 уровня) | MUST |
| CAT-04 | Слияние категорий (merge) | SHOULD |
| CAT-05 | Архивация неиспользуемых | MUST |
| CAT-06 | Правила: авто-присвоение категории по keywords | SHOULD |
| CAT-07 | Эмодзи в названии категории | COULD |

Встроенные категории (v1): Еда и рестораны, Продукты, Кофе и напитки, Транспорт, Аренда / ЖКХ, Подписки, Развлечения, Одежда, Красота и здоровье, Образование, Путешествия, Подарки, Переводы, Инвестиции, Налоги, Долги / кредиты, Спорт, Электроника, Дом, Прочее.

## 7.4. Бюджеты

| ID | Фича | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| BDG-01 | Бюджет на категорию (месяц/неделя/квартал) | MUST |
| BDG-02 | Прогресс-бар с мягкими цветами (не красный) | MUST |
| BDG-03 | Прогноз: при текущем ритме выйдем на X к концу периода | MUST |
| BDG-04 | Rollover: остаток переносится на следующий период | SHOULD |
| BDG-05 | Overall budget (общий, не по категориям) | MUST |
| BDG-06 | Копирование бюджета с прошлого периода | SHOULD |
| BDG-07 | Envelope methodology (как YNAB) | WON'T |
| BDG-08 | Мягкое уведомление при 80% использования бюджета (не при 100%) | MUST |

## 7.5. Цели накоплений

| ID | Фича | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| GOAL-01 | Создание цели (название, сумма, дата) | MUST |
| GOAL-02 | Расчёт необходимой ежемесячной суммы | MUST |
| GOAL-03 | Прогресс и прогноз даты достижения при текущем ритме | MUST |
| GOAL-04 | Ручное добавление вклада в цель | MUST |
| GOAL-05 | Привязка к счёту | SHOULD |
| GOAL-06 | Иллюстрации/эмодзи для цели | SHOULD |
| GOAL-07 | Celebration при достижении 25/50/75/100% | MUST |
| GOAL-08 | Приоритизация целей (drag to reorder) | COULD |
| GOAL-09 | Архив завершённых целей | MUST |
| GOAL-10 | Sub-goals (промежуточные вехи) | WON'T (v2) |

## 7.6. Подписки

| ID | Фича | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| SUB-01 | Авто-определение подписок из повторяющихся операций | MUST |
| SUB-02 | Список подписок с суммами месяц/год | MUST |
| SUB-03 | Прогноз даты следующего списания | MUST |
| SUB-04 | Группировка: Must-have vs Nice-to-have (пользователь тегирует) | SHOULD |
| SUB-05 | Sunset: напоминание через 3 месяца о неиспользуемой подписке | SHOULD |
| SUB-06 | Линк на страницу отмены подписки (если известна) | COULD |
| SUB-07 | Авто-отмена через third-party API (как Rocket Money) | WON'T (v2) |
| SUB-08 | Подсчёт в основной валюте при мультивалютных подписках | MUST |

## 7.7. Мультивалютность

| ID | Фича | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| MC-01 | Выбор основной валюты при онбординге | MUST |
| MC-02 | До 5 валют на аккаунт | MUST |
| MC-03 | Авто-конвертация в основную валюту по курсу ЦБ (или другого провайдера) | MUST |
| MC-04 | Хранение оригинальной суммы и валюты | MUST |
| MC-05 | Исторический курс: конверсия на дату транзакции | MUST |
| MC-06 | Виджет курсов на dashboard | SHOULD |
| MC-07 | Выбор провайдера курсов (ЦБ РФ / ECB / custom) | COULD |
| MC-08 | Крипто-валюты | WON'T (v2) |

## 7.8. AI-инсайты

| ID | Фича | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| AI-01 | Weekly digest: 1 письмо в неделю с ключевым наблюдением | MUST |
| AI-02 | Push-инсайты в ленту на dashboard | MUST |
| AI-03 | Детекция паттернов (кофе, подписки, колебания дохода) | MUST |
| AI-04 | Прогноз траектории бюджета до конца периода | MUST |
| AI-05 | Мягкие сравнения с предыдущими периодами | MUST |
| AI-06 | Возможность отключить отдельные типы инсайтов | MUST |
| AI-07 | Возможность пометить инсайт как «полезно/не полезно» (learning loop) | SHOULD |
| AI-08 | AI-чат по вашим данным (natural language query) | WON'T (v2) |

## 7.9. Аналитика и визуализация

| ID | Фича | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| ANL-01 | Dashboard с net flow виджетом | MUST |
| ANL-02 | Линейный график расходов по времени | MUST |
| ANL-03 | Donut chart: breakdown по категориям | MUST |
| ANL-04 | Sankey-диаграмма «доходы → категории расходов» | MUST |
| ANL-05 | Calendar heatmap трат | SHOULD |
| ANL-06 | Сравнение периодов side-by-side | MUST |
| ANL-07 | Topn-5 категорий недели/месяца | MUST |
| ANL-08 | Средняя трата по категории | MUST |
| ANL-09 | Savings rate (доля сохранённого от дохода) | MUST |
| ANL-10 | Waterfall chart | COULD |
| ANL-11 | Chord diagram связей категорий | WON'T |
| ANL-12 | Кастомные дашборды | WON'T (v2) |

## 7.10. Экспорт, приватность, настройки

| ID | Фича | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| SET-01 | Экспорт всех данных в CSV | MUST |
| SET-02 | Экспорт в JSON (полный backup) | MUST |
| SET-03 | Экспорт в PDF (отчёт за период) | SHOULD |
| SET-04 | Удаление аккаунта с полным стиранием | MUST |
| SET-05 | Темы: light / dark / system (auto-switch) | MUST |
| SET-06 | Выбор языка (ru / en для v1) | MUST |
| SET-07 | Настройка уведомлений: digest, push, email | MUST |
| SET-08 | Управление подпиской Pro (отмена 1 клик) | MUST |
| SET-09 | Change password | MUST |
| SET-10 | Просмотр устройств и сессий | SHOULD |

## 7.11. Pro-фичи (монетизация)

Free-план: основной учёт, 2 валюты, 3 цели, 3 бюджета, базовые графики (linear + donut), 1 AI-инсайт в неделю. Без рекламы, без ограничений по количеству операций.

Pro-план: всё из Free + неограниченные валюты/цели/бюджеты, все графики (Sankey, heatmap, comparisons), AI-инсайты без ограничений, экспорт в PDF, приоритетная поддержка, ранний доступ к новым фичам.

| Уровень | Цена | Ключевые фичи |
| --- | --- | --- |
| Free | 0 ₽ | Базовый учёт, 2 валюты, 3 цели, 3 бюджета, 1 инсайт/нед |
| Pro (month) | 399 ₽/мес | Всё + unlimited + Sankey + heatmap + PDF + приоритет |
| Pro (year) | 3 490 ₽/год | Экономия 27% |
| Pro (lifetime) | 11 990 ₽ (акционно для early users) | Единоразовая оплата, навсегда |

# Раздел 8. Математика: формулы и расчёты

## 8.1. Базовые понятия и обозначения

Все суммы хранятся в minor units валюты (копейки, центы) как целые числа для исключения проблем с плавающей точкой. Отображаем в major units с форматированием локали.

- Txn(i) — i-я операция. Имеет amount (minor units), currency, date, category, type ∈ {expense, income, transfer}

- Amount_base(i) — сумма операции, конвертированная в основную валюту по курсу на дату транзакции

- Period P — временной интервал [startDate, endDate]

- Category C — категория трат

## 8.2. Ключевые агрегаты

### 8.2.1. Total Expenses за период

Total_Expenses(P) = Σ Amount_base(i) для всех i, где Txn(i).type = expense И Txn(i).date ∈ P

### 8.2.2. Total Income за период

Total_Income(P) = Σ Amount_base(i) для всех i, где Txn(i).type = income И Txn(i).date ∈ P

### 8.2.3. Net Flow (чистый денежный поток)

Net_Flow(P) = Total_Income(P) − Total_Expenses(P)

Важно: Net_Flow может быть отрицательным. Мы показываем его нейтральным цветом с указанием знака, не красным.

### 8.2.4. Savings Rate (норма сбережений)

Savings_Rate(P) = Net_Flow(P) / Total_Income(P) × 100%

Нормировано: если Total_Income(P) = 0, Savings_Rate не вычисляется, показываем «—». При Income > 0 и Net_Flow < 0 показываем отрицательное значение.

### 8.2.5. Breakdown по категориям

Для каждой категории C: Category_Total(C, P) = Σ Amount_base(i), где Txn(i).category = C.

Доля категории: Share(C, P) = Category_Total(C, P) / Total_Expenses(P) × 100%

## 8.3. Прогнозирование (forecasting)

### 8.3.1. Простой линейный прогноз Burn Rate

Используется для «при текущем ритме до конца месяца останется X».

day_count_elapsed = количество дней от начала месяца до текущей даты (включительно)

daily_avg_expense = Total_Expenses(start_of_month, today) / day_count_elapsed

days_remaining = количество дней от завтра до конца месяца

projected_remainder = daily_avg_expense × days_remaining

projected_month_total = Total_Expenses(start_of_month, today) + projected_remainder

### 8.3.2. Weighted Moving Average (WMA) для сглаживания

Для более устойчивого прогноза используем WMA за последние 7 дней с линейно убывающими весами:

WMA_7 = (7×E_0 + 6×E_-1 + 5×E_-2 + 4×E_-3 + 3×E_-4 + 2×E_-5 + 1×E_-6) / 28

где E_0 — сумма расходов сегодня, E_-1 — вчера, и т.д. Этот коэффициент даёт больший вес недавним дням.

### 8.3.3. Прогноз времени достижения цели накоплений

Для цели G с remaining_amount = G.target − G.current_saved:

avg_monthly_net = Net_Flow(last_3_months) / 3 (средний месячный излишек)

Если avg_monthly_net > 0: months_to_goal = remaining_amount / avg_monthly_net

Если avg_monthly_net ≤ 0: показываем «При текущем темпе цель не достигается. Попробуйте скорректировать»

## 8.4. Расчёт подписок

### 8.4.1. Детекция регулярной операции

Операция T считается частью подписки S, если:

- Находится ≥3 операций с тем же описанием (нормализованным через NLP: lowercase, удаление чисел, punctuation)

- Интервалы между датами находятся в окне ±3 дня от базового интервала (месячный/годовой/недельный)

- Суммы отличаются не более чем на 5% (допускаем небольшие колебания курса / налогов)

### 8.4.2. Прогноз следующей даты списания

next_billing_date = last_billing_date + median(intervals_between_charges)

Используем медиану, а не среднее — это устойчивее к выбросам.

### 8.4.3. Ежемесячная стоимость всех подписок в основной валюте

Для каждой подписки приводим к месячному эквиваленту:

| Периодичность | Формула приведения к месячной |
| --- | --- |
| Weekly | amount × 52 / 12 = amount × 4.333 |
| Bi-weekly | amount × 26 / 12 = amount × 2.167 |
| Monthly | amount × 1 |
| Quarterly | amount / 3 |
| Semi-annual | amount / 6 |
| Annual | amount / 12 |

## 8.5. Мультивалютная конвертация

### 8.5.1. Курс на дату транзакции

Для каждой операции в валюте C != base_currency:

Amount_base(i) = Txn(i).amount × ExchangeRate(C → base_currency, Txn(i).date)

Курсы кэшируем ежедневно. Для будущих дат и дней без курса (выходные) — используем последний доступный курс (forward-fill).

### 8.5.2. Агрегация мультивалютных сумм

При построении общих сумм и графиков всегда работаем в base_currency (через amount_base). При этом в UI позволяем переключать отображение в любой из связанных валют (виртуальная конвертация).

## 8.6. Метрики для AI-инсайтов (anomaly detection)

### 8.6.1. Z-score для детекции аномалии в категории

За последние 12 недель для категории C рассчитываем:

mean_C = Σ Category_Total(C, week_i) / 12

std_C = sqrt(Σ (Category_Total(C, week_i) − mean_C)² / 12)

z_this_week = (Category_Total(C, current_week) − mean_C) / std_C

Если |z| > 2 — это статистически значимое отклонение → кандидат в инсайт.

### 8.6.2. Трендовая линия (linear regression)

Для каждой категории строим регрессию по последним 90 дням: y = a × t + b, где t — день, y — сумма расхода в день.

Коэффициент a показывает тренд (растёт / стабильно / падает). Если |a| × 30 / mean_daily > 0.2 — тренд считается значимым за месяц.

### 8.6.3. Wellness score (внутренний, не показываем пользователю)

Внутренняя метрика для определения, насколько AI должен быть проактивен. Composite:

- savings_rate_normalized: (savings_rate + 100) / 150 — маппим в [0, 1]

- budget_adherence: 1 − (over_budget_count / total_budgets_count)

- spending_volatility_inv: 1 / (1 + CV), где CV — коэффициент вариации дневных расходов

- goals_progress: avg(goal.progress_ratio)

wellness_score = 0.35 × savings_rate_normalized + 0.25 × budget_adherence + 0.15 × spending_volatility_inv + 0.25 × goals_progress

Критически: эта метрика используется только для настройки AI-инсайтов. Мы НЕ показываем её пользователю как «оценку» — это противоречит wellness-философии.

# Раздел 9. AI-движок поведенческих инсайтов

## 9.1. Философия AI-общения

AI в Mindful Money — это не советник, который знает, как надо. Это внимательный наблюдатель, который замечает паттерны и делится ими в форме, предполагающей, что пользователь — взрослый человек, способный сам принять решение.

### Четыре правила Mindful Money voice

- Мы наблюдаем, а не судим. «Я заметил», «Мы видим», «Это может быть интересно» — да. «Вы превысили», «Вы потратили слишком» — никогда.

- Мы называем цифры, но не клеймим их. Факт: «На кофе ушло 4200 ₽ за неделю». Не факт, а оценка: «Это много».

- Мы предлагаем, а не предписываем. «Если интересно, мы можем...», «Один из вариантов — ...», «Возможно, стоит подумать». Никогда: «Вам нужно», «Срочно отмените».

- Мы признаём контекст, а не игнорируем его. «В этом месяце было больше трат — возможно, были непредвиденные обстоятельства». Не: «Расходы выросли на 34% — это тревожный сигнал».

## 9.2. Архитектура AI-движка

Мы используем двухуровневую архитектуру: (1) rule-based слой детекции паттернов на нашей стороне, (2) LLM (Claude / GPT-4o) для генерации финального текста инсайта в нашем tone-of-voice.

### 9.2.1. Rule-based слой (быстрый, дешёвый, детерминированный)

Запускается batch-job каждые 24 часа для каждого пользователя. Проверяет набор триггеров:

| ID триггера | Описание | Порог |
| --- | --- | --- |
| TRIG-01 | Категория выросла vs среднее 4 недель | +30% и z-score > 2 |
| TRIG-02 | Категория упала vs среднее 4 недель | -30% (для positive reframe) |
| TRIG-03 | Подписки достигли 10+ активных | count ≥ 10 |
| TRIG-04 | Неиспользуемая подписка 90+ дней | no-related-activity for 90 days |
| TRIG-05 | Прогноз бюджета превысит 100% | projection > 100% at day 15 of month |
| TRIG-06 | Цель под угрозой срока | projected_date > target_date × 1.15 |
| TRIG-07 | Savings rate упал за 3 месяца подряд | трендовая регрессия отрицательная |
| TRIG-08 | Savings rate вырос (positive reframe) | Δ ≥ 5 пп |
| TRIG-09 | Большая единичная транзакция (outlier) | amount > 3σ от средней в категории |
| TRIG-10 | День с нулевыми расходами (no-spend day) | positive reframe, при серии 3+ |

### 9.2.2. LLM-слой (генерация текста)

Когда триггер сработал, мы не показываем шаблонный текст. Мы передаём в LLM-подсказку следующий контекст:

- Тип триггера и значение метрики

- Последние 4 недели данных пользователя (агрегированно, без персональных деталей)

- Системный prompt с нашими voice-rules

- Несколько примеров хорошего/плохого текста (few-shot)

Получаем от LLM 2–3 варианта текста, отбираем один через эвристики (длина, отсутствие стоп-слов).

### 9.2.3. Примеры system prompt (для команды)

Полный system prompt живёт в репозитории /prompts/insights.md и обновляется product-командой. Сокращённая версия:

«Ты — Mindful Money, wellness-компаньон по финансам. Твой тон: спокойный, уважительный, наблюдающий. Ты НИКОГДА не упрекаешь пользователя, не используешь слова “должен”, “срочно”, “тревожный”, “много”, “слишком”. Ты показываешь факты и предлагаешь подумать. Твой текст — 2–3 предложения, не больше. Финальное предложение — всегда открытое, возвращающее решение пользователю...», { italic: true }

## 9.3. Каталог типов инсайтов с примерами copy

### Тип 1. Pattern observation (наблюдение о паттерне)

✅ Правильно Мы заметили, что за эту неделю на кофе ушло около 4 200 ₽. Если ритм сохранится до конца месяца — это примерно 16 800 ₽. Ни хорошо, ни плохо — просто факт. Хотите посмотреть поближе?

❌ Неправильно (как делают конкуренты) ⚠️ Внимание! Вы потратили на кофе 4 200 ₽. Это превышает разумный лимит. Сократите расходы!

### Тип 2. Budget trajectory (прогноз бюджета)

✅ Правильно На середине месяца бюджет на рестораны прошёл 68% — это быстрее, чем обычно. Если темп сохранится, к концу месяца будет ≈ 130%. Это ваш месяц, и вы можете захотеть именно этого. Подсказать, если ритм изменится?

### Тип 3. Subscription audit

✅ Правильно У вас 11 активных подписок на 8 450 ₽ в месяц — это 101 400 ₽ в год. Возможно, часть уже не нужна, а часть — очень нужна. Если хотите, мы покажем список, отсортированный по сумме — решать вам.

### Тип 4. Positive reframe (важно!)

Минимум 30% всех инсайтов должны быть позитивными — иначе приложение станет источником тревоги. Мы активно ищем поводы отметить хорошее:

✅ Пример positive reframe В этом месяце вы отложили 12% от дохода — на 4 процентных пункта больше, чем в среднем за последние 3 месяца. Это ваш выбор и ваш результат.

### Тип 5. Goal progress

✅ Пример Цель «Отпуск в Грузию» пройдена на 47%. При текущем темпе достигнем её 4 августа — на 11 дней раньше плана. Неплохо, да?

## 9.4. Лимиты частоты и приоритизация

- Не более 3 инсайтов в неделю в feed (чтобы не превращаться в spam).

- Не более 1 push-уведомления в неделю (и только для действительно важного, напр. прогноз превышения бюджета).

- Weekly digest — одно письмо раз в неделю с топ-1 инсайтом + короткой сводкой по неделе.

- Приоритизация: positive reframes приоритетнее тревожных наблюдений при прочих равных.

- Если пользователь 7 дней не заходил — при возврате показываем ОДИН объединённый дайджест, а не 10 накопленных инсайтов.

## 9.5. Learning loop

На каждой карточке инсайта есть две кнопки: «полезно» / «не нужно такое». Мы собираем этот сигнал и используем для:

- Тонкой настройки порогов триггеров (если 70% пользователей жмут «не нужно» на TRIG-07, мы повышаем порог)

- A/B-тестирования вариантов формулировок

- Отключения типов инсайтов, которые вызывают негатив у конкретного пользователя (индивидуальная подстройка)

## 9.6. Safety guardrails

Нам нужно защититься от галлюцинаций LLM и от ситуаций, когда модель выходит за рамки wellness-тона.

- Post-generation фильтр: если в тексте есть стоп-слова («должны», «срочно», «плохо», «критично», «тревожно») — регенерируем.

- Post-generation фильтр на длину: > 280 символов — регенерируем.

- Никогда не показываем конкретные инвестиционные советы. LLM получает запрет на любые рекомендации по покупке активов.

- В конце каждого инсайта автоматически (из шаблона): «Это наблюдение, а не финансовый совет. Решение всегда за вами.» — отображается мелким шрифтом.

- При подозрении на признаки финансовой дистресс-ситуации (резкое падение дохода, серия отрицательных net flow) — не показываем инсайты несколько недель, даём пользователю пространство.

Red line — что AI никогда не делает Не даёт инвестиционных советов Не сравнивает пользователя с другими пользователями Не использует эмоциональные манипуляции Не пишет ничего ночью (уведомления — только 10:00–20:00 локального времени) Не использует red/orange в оформлении инсайтов даже про негативные тренды Не продаёт Pro в тексте инсайта

# Раздел 10. Техническая архитектура

## 10.1. Выбор стека — обоснование

Ниже — финальный стек с обоснованием каждого выбора. Стек подобран под команду 2 frontend + 2 backend и web-first стратегию с быстрым time-to-market.

### Frontend

| Технология | Версия | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Next.js | 15+ (App Router) | SSR/RSC для SEO лендинга, быстрый TTFB, стандарт индустрии 2026 |
| React | 19 | Latest stable, Server Components, native transitions |
| TypeScript | 5.5+ | Strict mode обязателен. Типобезопасность финансовых расчётов критична |
| Tailwind CSS | v4 | Inline theme via @theme, CSS variables, zero-config |
| shadcn/ui | последняя | Vendored components, Radix UI primitives, полный контроль |
| Motion (Framer Motion) | v11+ | Основная библиотека анимаций, spring physics, layout animations |
| Recharts | 2.x | Базовые графики (линии, бары, донаты) — готовые React-компоненты |
| D3.js | 7.x | Sankey, calendar heatmap, кастомные визуализации |
| TanStack Query | v5 | Data fetching, кэш, optimistic updates |
| Zustand | 4.x | Локальный UI-стейт (sidebar, theme, filters) |
| Zod | 3.x | Валидация форм и API-контрактов |
| React Hook Form | 7.x | Формы ввода операций/бюджетов/целей |
| dayjs | 1.x | Работа с датами (легче moment, меньше bundle size) |
| Intl API (native) | — | Форматирование валют и чисел по локали |

### Backend

| Технология | Обоснование |
| --- | --- |
| Node.js 20+ LTS | Единый язык фронт и бэк, большая команда |
| NestJS | Архитектурный каркас — модули, DI, guards. Упрощает scaling команды |
| PostgreSQL 16 | Транзакции ACID, JSON-типы для гибких полей, рок-stable |
| Prisma ORM | Type-safe DB access, миграции, отличный DX |
| Redis 7 | Кэш курсов валют, сессии, rate limiting, очереди задач |
| BullMQ | Background jobs (batch-insights, detection, reminders) |
| Clerk или Supabase Auth | Готовая auth с MFA, OAuth, passkeys — не пишем с нуля |
| Resend / Postmark | Transactional email (magic link, weekly digest) |
| Sentry | Error tracking во всех окружениях |
| PostHog (self-hosted) | Analytics + feature flags, privacy-friendly |

### AI / ML

- Anthropic Claude API (claude-sonnet-4-5) или OpenAI GPT-4o — для генерации текста инсайтов

- LangChain или plain SDK — в зависимости от уровня абстракций, которые нужны (для MVP достаточно plain SDK)

- Собственный rule-based слой — пишем на TypeScript, живёт в отдельном пакете /ai-engine

- Prompt management — храним системные prompt в файлах .md в репо + версионируем; использование LangSmith / Helicone для observability по мере роста

### Инфраструктура и деплой

- Vercel — для фронта (Next.js first-party)

- Railway или Fly.io — для NestJS backend (PostgreSQL + Redis аддоны)

- AWS S3 — для хранения экспортов PDF и пользовательских upload (чеки в будущем)

- Cloudflare — CDN + DDoS protection + DNS

- GitHub Actions — CI/CD (lint, test, build, deploy)

- Docker — образы для backend (локальная разработка + production)

## 10.2. Архитектурная диаграмма (описание)

Классическая трёхуровневая архитектура с выделенным AI-воркером:

- Клиент (Next.js + React 19) → Edge runtime Vercel → API calls

- API (NestJS) → бизнес-логика → PostgreSQL (primary) + Redis (cache)

- Background worker (BullMQ, отдельный процесс) — daily insights detection, weekly digest generation, exchange rate sync

- AI-worker (отдельный процесс или fly.io app) — принимает очередь запросов на генерацию инсайтов, ходит в LLM API, возвращает результат в основную БД

- Все secrets (API keys, DB URL) — в Vercel/Railway env vars, никогда в коде

## 10.3. Модель данных (базовая ERD)

Ключевые сущности базы данных — описание в виде таблиц.

### Table: users

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK | Первичный ключ |
| email | VARCHAR UNIQUE | Email |
| password_hash | VARCHAR | Аргон2, если email/password |
| base_currency | CHAR(3) | ISO 4217 код основной валюты |
| locale | VARCHAR(5) | ru-RU, en-US |
| theme | VARCHAR | light / dark / system |
| onboarding_completed_at | TIMESTAMPTZ | Null до завершения онбординга |
| plan | ENUM | free / pro |
| plan_expires_at | TIMESTAMPTZ | Для Pro |
| created_at, updated_at | TIMESTAMPTZ | Стандарт |
| deleted_at | TIMESTAMPTZ | Soft delete, 30 дней grace period |

### Table: transactions

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK |  |
| user_id | UUID FK |  |
| type | ENUM | expense / income / transfer |
| amount_minor | BIGINT | Сумма в minor units (копейки) |
| currency | CHAR(3) | ISO 4217 |
| amount_base_minor | BIGINT | Конвертировано в base_currency пользователя на дату транзакции |
| description | VARCHAR(255) |  |
| category_id | UUID FK NULL |  |
| transaction_date | DATE |  |
| tags | TEXT[] | PostgreSQL array |
| is_recurring | BOOLEAN |  |
| recurrence_rule | VARCHAR | RRULE string для recurring |
| parent_transaction_id | UUID FK NULL | Для split-операций |
| metadata | JSONB | Гибкое расширение в будущем |
| created_at, updated_at | TIMESTAMPTZ |  |
| deleted_at | TIMESTAMPTZ | Soft delete |

### Остальные ключевые таблицы

- categories (id, user_id, name, icon, color, parent_id, is_archived, sort_order)

- budgets (id, user_id, category_id, period_type, amount_minor, currency, rollover, start_date)

- goals (id, user_id, name, target_amount_minor, target_date, current_saved_minor, linked_category_id, icon)

- subscriptions (id, user_id, name, amount_minor, currency, frequency, next_billing_date, merchant_pattern, is_active, category_id)

- insights (id, user_id, type, severity, content_text, metadata_json, created_at, interaction: useful/not_useful, dismissed_at)

- exchange_rates (date, from_currency, to_currency, rate) — composite PK

- user_settings (user_id PK, notification_prefs_json, insight_prefs_json, ...)

- audit_log (user_id, action, entity_type, entity_id, changes_json, timestamp) — для безопасности

## 10.4. API-дизайн

### REST или GraphQL?

Для MVP — REST с openapi-спецификацией. GraphQL добавляет complexity, который не оправдан для 1–2 клиентов (web + в будущем mobile). Если API станет публичным — переходим на tRPC для полной type-safety или GraphQL.

### Основные endpoints

| Метод | Путь | Описание |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/auth/signup | Регистрация |
| POST | /api/v1/auth/login | Логин |
| POST | /api/v1/auth/logout | Выход |
| GET | /api/v1/me | Профиль + настройки |
| PATCH | /api/v1/me | Обновить профиль |
| GET | /api/v1/transactions?period=... | Список операций с фильтрами |
| POST | /api/v1/transactions | Создать операцию |
| PATCH | /api/v1/transactions/:id | Редактировать |
| DELETE | /api/v1/transactions/:id | Удалить (soft) |
| POST | /api/v1/transactions/bulk | Массовые действия |
| POST | /api/v1/transactions/import-csv | Импорт |
| GET | /api/v1/categories | Список категорий |
| POST,PATCH,DELETE | /api/v1/categories[/:id] | CRUD категорий |
| GET,POST,PATCH,DELETE | /api/v1/budgets[/:id] | CRUD бюджетов |
| GET,POST,PATCH,DELETE | /api/v1/goals[/:id] | CRUD целей |
| GET | /api/v1/subscriptions | Список определённых подписок |
| PATCH | /api/v1/subscriptions/:id | Редактировать (активна/нет) |
| GET | /api/v1/insights | Лента инсайтов |
| POST | /api/v1/insights/:id/feedback | useful / not_useful |
| GET | /api/v1/analytics/net-flow?period=... | Net flow |
| GET | /api/v1/analytics/breakdown?period=... | Breakdown по категориям |
| GET | /api/v1/analytics/sankey?period=... | Данные для Sankey |
| GET | /api/v1/analytics/forecast | Прогноз |
| GET | /api/v1/exchange-rates | Актуальные курсы |
| POST | /api/v1/export | Запрос экспорта CSV/JSON/PDF |

## 10.5. Безопасность

- TLS 1.3 обязателен на всех окружениях

- CSP headers, X-Frame-Options: DENY, HSTS, Referrer-Policy: strict-origin

- Password hashing: Argon2id с параметрами memory=64MB, iterations=3, parallelism=4

- JWT — только для mobile (v2). Для web — HTTP-only secure cookies + CSRF token

- Rate limiting: 100 req/min на чтение, 20 req/min на запись, 5 req/min на auth endpoints

- SQL injection: Prisma параметризованные запросы, запрет на raw SQL без review

- XSS: React экранирует по умолчанию, но dangerouslySetInnerHTML запрещён без review

- Шифрование sensitive полей в БД: при хранении финансовых сумм в open-text — нет необходимости (не PII), но description транзакций опционально шифруем в column-level

- Бэкапы PostgreSQL: ежедневные, retention 30 дней, зашифрованы на rest

- GDPR: возможность экспорта и удаления всех данных в течение 30 секунд (и подтверждение для пользователя)

- PCI DSS: мы не храним платёжные данные банковских карт (платежи — через Stripe/ЮKassa, они токенизируются)

## 10.6. Observability

- Logs: структурированные JSON через pino, агрегация в Better Stack / Datadog

- Metrics: OpenTelemetry → Grafana Cloud

- Error tracking: Sentry, алерты в Slack

- Uptime monitoring: BetterStack Uptime, 5-минутные probes

- Real User Monitoring: Vercel Analytics (Core Web Vitals) + PostHog session replay

## 10.7. Performance budgets

| Метрика | Target | Measurement |
| --- | --- | --- |
| LCP (Largest Contentful Paint) | < 2.0s | Real users, p75, Vercel Analytics |
| FID / INP | < 200ms | Real users, p75 |
| CLS | < 0.1 | Real users, p75 |
| TTFB (SSR pages) | < 400ms | Vercel Edge |
| JS bundle (first load) | < 180KB gzip | Bundle analyzer |
| Dashboard API response | < 300ms p95 | Datadog APM |
| Transaction create | < 200ms p95 | Datadog APM |
| AI insight generation | < 4s p95 | Background, не блокирует UX |

# Раздел 11. Дорожная карта и бюджет трудозатрат

## 11.1. Команда

Оптимальный состав для выпуска MVP за 4 месяца:

| Роль | Кол-во | Ответственность |
| --- | --- | --- |
| Product Manager | 1 | Roadmap, приоритеты, связь с пользователями |
| Product Designer | 1 | UX + UI + дизайн-система |
| Frontend Engineer (senior) | 2 | Next.js, компоненты, анимации, графики |
| Backend Engineer (senior) | 2 | NestJS, БД, API, AI-интеграция |
| QA Engineer | 1 | E2E тесты, manual smoke, регрессия |
| DevOps (part-time) | 0.5 | CI/CD, инфра, мониторинг |
| Copywriter (part-time, критично) | 0.5 | Wording, microcopy, insight templates |

## 11.2. Спринты — от нулевой коммит до публичного релиза

Планируем 8 двухнедельных спринтов до релиза MVP + 2 спринта post-launch полировки.

### Спринт 0 (2 недели): Discovery + foundations

- Team onboarding, соглашение по процессам

- Финализация дизайн-системы в Figma: все компоненты, варианты, motion specs

- Setup репозитория, CI/CD, staging/prod окружения

- Настройка базового стека: Next.js 15, Tailwind v4, shadcn, NestJS, Prisma, миграции

- Выбор и интеграция auth-провайдера

- Базовые тестовые аккаунты и seed data

### Спринт 1–2: Auth + онбординг + каркас

- Регистрация, логин, OAuth, восстановление пароля

- Онбординг-флоу (6 шагов)

- Базовый layout: sidebar, top bar, FAB, empty dashboard

- Профиль и базовые настройки

- Dark/light theme toggle + system detect

### Спринт 3–4: Операции + категории + базовый dashboard

- CRUD операций + inline edit + soft delete + undo

- 20 встроенных категорий + UI управления

- Кастомные категории, архивация

- Основной виджет dashboard: net flow, breakdown donut, последние операции

- Фильтры по периоду (day/week/month/quarter/year/all-time)

- Поиск и базовые фильтры на странице Transactions

- CSV-импорт + экспорт

- Мультивалютность (ввод, конвертация, отображение)

- Ежедневный sync курсов валют (ЦБ РФ)

### Спринт 5: Бюджеты + цели + подписки

- Создание/редактирование бюджетов (flexible)

- Прогресс-бары с мягкими цветами, прогноз до конца периода

- Создание/редактирование целей + расчёт необходимой суммы/мес

- Celebrations: 25/50/75/100%

- Автодетекция подписок (rule-based на начальных критериях)

- Страница подписок с прогнозом следующего списания

### Спринт 6: Визуализации (Insights page)

- Sankey-диаграмма (D3) — доход → категории

- Trend линейные графики по топ-5 категориям

- Calendar heatmap

- Сравнение периодов side-by-side

- Waterfall (если успеваем)

- Drill-down: клик по категории → детализация

### Спринт 7: AI-движок

- Rule-based слой детекции (10 базовых триггеров)

- Интеграция с LLM API (Claude или OpenAI)

- System prompt + few-shot examples + safety filters

- Feed инсайтов на dashboard + взаимодействие useful/not_useful

- Weekly digest email

- Лимиты частоты + приоритизация positive reframes

### Спринт 8: Freemium + polish + pre-launch QA

- Интеграция Stripe / ЮKassa для подписки Pro

- Paywall на Pro-фичи

- Перехват upgrade-prompt в неагрессивных местах (без тёмных паттернов)

- Settings: управление подпиской, отмена 1 клик

- Полная прогонка E2E-тестов

- Performance audit + оптимизация bundle size

- Accessibility audit + исправления

- Security audit + penetration testing

- Финальная полировка анимаций и микровзаимодействий

### Post-launch спринты 9–10 (полировка и итерации)

- Реакция на фидбек ранних пользователей

- Переиздание copy инсайтов на основе learning loop

- Баг-фиксы P1/P2

- Улучшение онбординга по реальным метрикам

## 11.3. Трудозатраты (оценка)

Рассчёт по спринтам: команда из 9 человек × 16 недель × средняя утилизация 80% = ~5 500 человеко-часов на MVP. Это укрупнённая оценка, детализация делается в плане спринта в Linear/Jira.

## 11.4. Roadmap после MVP

| Release | Квартал | Ключевые фичи |
| --- | --- | --- |
| v1.0 MVP | Q3 2026 | Текущий scope документа |
| v1.1 | Q4 2026 | OCR чеков, split-транзакции, теги, Apple Pay для подписки |
| v1.5 | Q1 2027 | Mobile PWA полировка, оффлайн-ввод с sync |
| v2.0 | Q2 2027 | Native iOS/Android, совместный режим для пары, Plaid/Tink |
| v2.5 | Q3 2027 | AI-чат по вашим данным, инвестиции-трекинг, advanced insights |

# Раздел 12. QA, критерии приёмки, accessibility

## 12.1. Стратегия тестирования

### Тестовая пирамида

- Unit tests (60%) — Vitest, покрытие бизнес-логики бэка и утилит фронта. Формулы (Раздел 8) — 100% покрытие.

- Integration tests (25%) — testcontainers на реальной PostgreSQL, API-тесты

- E2E tests (15%) — Playwright, ключевые user journeys (signup → onboarding → первая транзакция → dashboard)

- Visual regression (Chromatic или Percy) — для компонентов дизайн-системы

- Performance testing: k6 для API под нагрузкой

### Критические сценарии E2E

- Полный flow signup → onboarding → первая транзакция → dashboard obновляется

- Создание бюджета → превышение 80% → мягкое уведомление (не red)

- Создание цели → добавление операций → расчёт forecast корректен

- Мультивалютная транзакция → корректная конвертация по курсу даты

- Импорт CSV 5000 строк → все категоризуются без ошибок

- Экспорт CSV → импорт обратно → данные идентичны

- Удаление аккаунта → все данные стираются за 30 сек

- Отмена Pro-подписки → доступ к Pro-фичам сохраняется до конца периода

## 12.2. Критерии приёмки (Definition of Done для фичи)

- Код ревьювнут минимум 1 разработчиком

- Unit + integration тесты написаны и прошли

- E2E сценарий для happy path автоматизирован (если фича крупная)

- Design QA: дизайнер проверил реализацию vs Figma (до 2% отклонения)

- Accessibility: axe-core нет ошибок, ручная проверка keyboard navigation

- Copy прошёл ревью копирайтера (tone-of-voice)

- Performance budget соблюдается

- Документация обновлена (Storybook для компонентов, README для модулей)

- Merged в main → автодеплой на staging → smoke test прошёл

## 12.3. Accessibility (WCAG 2.2 AA)

Accessibility — это не опция. В 2026 году EU Accessibility Act и аналогичные регуляции делают это обязательным. Наш подход:

- Цветовой контраст: текст vs фон ≥ 4.5:1 для body, ≥ 3:1 для крупного

- Glass-поверхности — особо проверяем контраст: имеют запасной непрозрачный tint на случай сложных фонов

- Все интерактивные элементы доступны через Tab, порядок логичен

- Focus-ring видимый (2px solid, accent color)

- Минимальная touch target: 44×44px

- prefers-reduced-motion: все анимации имеют fallback на instant

- prefers-color-scheme: уважаем system preference

- aria-label для icon-only кнопок

- Семантические HTML-теги: main, nav, article, section

- Скрин-ридер сценарии: dashboard читается логично, суммы озвучиваются корректно

- Клавиатурные shortcuts: Cmd+N (новая операция), Cmd+K (palette), ESC (close modal)

- Автоматизированная проверка: axe-core в E2E

- Ручное тестирование: NVDA (Windows), VoiceOver (macOS), TalkBack (Android — для PWA)

## 12.4. Performance testing

- Lighthouse CI в pipeline: блокирует merge, если score < 90 на main pages

- Тест с 10 000 операций в аккаунте: dashboard рендер < 1s

- Тест с 500 категорий: управление категориями без тормозов

- Нагрузочное тестирование API: 100 concurrent users, p95 < 500ms

## 12.5. Release management

- Feature flags (PostHog) для всех новых фич — возможность включить для 10% → 50% → 100%

- Canary deployments: 5% трафика на новую версию перед полным роллаутом

- Rollback strategy: 1 клик в Vercel / один PR для revert

- Post-release monitoring 72 часа: повышенный фокус на Sentry errors и Core Web Vitals

# Приложение А. Wording Guide (руководство по tone-of-voice)

## А.1. Запрещённые слова и фразы

Эти слова и выражения НЕ должны появляться в продуктовом тексте, включая ошибки, тултипы, уведомления, инсайты и системные сообщения:

| Запрещено | Заменить на |
| --- | --- |
| «Вы превысили бюджет» | «Бюджет прошёл X% — это ваш выбор» |
| «Слишком много» | Убрать эпитет; просто дать цифру |
| «Срочно», «немедленно» | «Если сейчас удобно» / убрать |
| «Вы тратите», «Вы потратили» | «Ушло», «Мы видим» |
| «Ошибка!», «Внимание!» | «Не получилось», «Заметили» |
| «Плохо», «хорошо» про финансы | Факты без оценок |
| «Вам следует», «надо», «должны» | «Если хотите», «вариант — ...» |
| «Тревожно», «опасно» | «На что обратить внимание» |
| Красные восклицательные знаки | Иконки нейтральные (info, eye) |

## А.2. Правильная структура инсайт-карточки

- Строка 1: нейтральное наблюдение с цифрой («Мы заметили, что на кофе ушло 4200 ₽ за неделю»)

- Строка 2: проекция или контекст («Если сохранится — выйдет 16800 ₽ за месяц»)

- Строка 3: открытое приглашение к действию («Хотите посмотреть подробнее?»)

- Не делать: моральные оценки, требования, тревожный тон

## А.3. Примеры microcopy

| Контекст | Copy |
| --- | --- |
| Пустой dashboard | Здесь появится картина ваших финансов. Начнём с первой операции? |
| Успешное добавление транзакции | Сохранено (без !) |
| Ошибка сети | Не получилось отправить. Попробуем ещё раз? |
| Ошибка сервера | У нас на стороне что-то пошло не так. Мы разбираемся — попробуйте через минуту |
| Button: удалить | Удалить |
| Подтверждение удаления | Удалить эту операцию? Её можно восстановить в течение 10 секунд |
| Отмена Pro | Отменить подписку. Доступ к Pro останется до конца оплаченного периода |
| Достижение цели | Цель достигнута. Это ваш результат. |
| Приближение к концу бюджета | Бюджет прошёл 80% — хотите посмотреть, на что именно? |

# Приложение Б. Референсные материалы и вдохновение

## Б.1. Продуктовые референсы

- Copilot Money (iOS) — эталон визуальной полировки в категории, 2024 Apple Design Award Finalist

- Monarch Money — кросс-платформенность + совместный режим

- Linear — минимализм, speed, keyboard shortcuts, command palette

- Arc Browser — фокус на внимание и тишину интерфейса

- Raycast — эстетика developer-tool для mainstream-аудитории

- Notion — спокойная эстетика, мягкие цвета, отсутствие давления

- Enough.app — единственный существующий финансовый продукт с явной wellness-позицией

## Б.2. Design system референсы

- Apple Human Interface Guidelines (Liquid Glass section, iOS 26)

- Radix UI Colors (semantic color system)

- Vercel Geist (typography + spacing system)

- shadcn/ui documentation + примеры dashboards

- Microsoft Fluent 2 (glassmorphism исполнение для desktop)

## Б.3. Inspiration для animation specs

- Motion.dev (framer-motion) — reference implementations

- Cuberto studio — микро-анимации в Dribbble-качестве

- Stripe Dashboard — эталонные анимации графиков

- Apple Weather — count-up numbers, smooth transitions

## Б.4. Академические и индустриальные материалы

- Vanguard ACE Framework for behavioral design

- Nudge Global — research по financial behavioral nudges

- CFPB Financial Well-Being Scale (для измерения эффекта)

- Thaler & Sunstein «Nudge» — базовая теория мягких подталкиваний

# Приложение В. Глоссарий

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Glassmorphism | Визуальный стиль с полупрозрачными поверхностями, размытием фона и мягкими тенями |
| Liquid Glass | Эволюция glassmorphism от Apple (iOS 26): динамическое преломление света, адаптивный tint |
| Net flow | Разность доходов и расходов за период |
| Savings rate | Доля дохода, которая осталась после расходов |
| Burn rate | Скорость расходования — сколько тратится в среднем в день/неделю |
| Sankey diagram | Диаграмма потоков, где ширина ленты пропорциональна сумме |
| Base currency | Основная валюта пользователя, в которую конвертируется всё для агрегаций |
| Minor units | Наименьшая единица валюты (копейки, центы), хранятся как целые числа |
| Envelope budgeting | Методология бюджетирования YNAB: каждый доллар прописан в конверт категории |
| Zero-based budgeting | Каждый рубль получает назначение; остаток = 0 |
| Flexible budgeting | Мягкое бюджетирование: лимиты есть, но остатки не конверты |
| Rollover | Перенос неиспользованного бюджета на следующий период |
| FIRE | Financial Independence Retire Early — движение раннего пенсионирования |
| MoSCoW | Методология приоритизации: Must/Should/Could/Won't have |
| MVP | Minimum Viable Product — минимально жизнеспособный продукт |
| Dark pattern | UX-паттерн, манипулирующий пользователем против его интересов |
| Wellness | Подход, фокусирующийся на благополучии без давления |
| Push-инсайт | Наблюдение, появляющееся автоматически при обнаружении паттерна |
| Positive reframe | Переформулирование события в нейтральном или позитивном ключе |
| spring animation | Анимация физически обусловленной пружиной (stiffness, damping, mass) |

# Финал

Этот документ — живой. По мере обнаружения неточностей, изменений в рынке и инсайтов от ранних пользователей — он должен обновляться. Все изменения фиксируем через версионирование (1.0 → 1.1 → ...).

Ответственные за разделы:

- Разделы 1–3 (Видение, ЦА, конкуренты) — Product Manager

- Разделы 4–6 (UX/UI, motion, IA) — Product Designer

- Раздел 7 (Функциональные требования) — PM + Tech Lead совместно

- Раздел 8 (Математика) — Backend Lead

- Раздел 9 (AI-движок) — PM + копирайтер + Backend Lead

- Раздел 10 (Архитектура) — Tech Lead

- Раздел 11 (Roadmap) — PM

- Раздел 12 (QA) — QA Lead + Tech Lead

Последнее слово Мы строим не просто ещё один трекер. Мы строим продукт, который уважает своего пользователя и помогает ему чувствовать себя спокойнее рядом со своими деньгами. Это редкая позиция в финтехе, и именно она — наше конкурентное преимущество, а не дизайн, не технологии, не AI. Дизайн, технологии и AI — это инструменты воплощения этой позиции. Если в процессе разработки окажется, что какое-то решение противоречит wellness-принципам — мы отказываемся от этого решения, даже если оно добавляет краткосрочную метрику.

— Mindful Money Team